Wodzisław Śląski 08.08.2019r.
Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
  Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości w imieniu których działa ...Domaro Sp z o.o z siedzibą przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.
2. Przedmiot zamówienia:
  Remont 42 szt daszków o wymiarach około (1,0 x 2,6) nad wejściami do budynków Wspólnot Mieszkaniowych:
1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 20-24 – 3 szt
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 32-36 – 3 szt
3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 26-30 – 3 szt
4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 2-12 – 6 szt.
5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 14-18 – 3 szt.
6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 2-6 – 3 szt.
7. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 8-12 – 3 szt.
8. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 13-17 – 3 szt.
9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 14-18 – 3 szt.
10. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 20-24 – 3 szt.
11. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. B. Prusa 26-30 – 3 szt.
12. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żeromskiego 32-42 – 6 szt.

Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT odrębnie na każdą ze Wspólnot Mieszkaniowych Administrowanych przez Zamawiającego.
Zakres głównych prac remontowych:
- odbicie luźnych tynków oraz rozbiórka obróbek blacharskich
- zabezpieczenie antykorozyjne widocznego zbrojenia
- naklejenie styropianu o gr. max 3 cm od spodu daszku
- wykończenie daszku tynkiem akrylowym (kolor do uzgodnienia)
- pokrycie daszków styropapą gr 20cm oraz papą termozgrzewalną gr 5,2mm
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wycenę oferty.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019r.
2. Gwarancja: 36 m-cy
3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena
4. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru
5. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl
6. Termin składania ofert: 23.08.2019 r. do godz. 13.00

Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik, Łukasz Rzeszutek telefon (32) 455 30 37 wew. 23.
Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zamówienia: pn-śr 8:00 – 14:00 czw 8.00 - 16.00, pt 8.00 -13.00
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.