Wodzisław Śląski 14.08.2019r.
Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 26 Marca 6-8 w Wodzisławiu Śląskim
  w imieniu której działa ...Domaro Sp z o.o z siedzibą przy ul. Dr L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim.
2. Przedmiot zamówienia:
  Kapitalny remont 15 balkonów w budynku wielorodzinnym 4 kondygnacyjnym przy ul. 26 Marca 6-8 w Wodzisławiu Śląskim.
  Balkony z płyt żelbetowych o wymiarach około 2,90 x 0,66 m. Balustrady stalowe.
3. Zakres głównych prac remontowych:
- roboty rozbiórkowe tj. demontaż balustrad, skucie wierzchnich warstw balkonów (do płyty konstrukcyjnej), odbicie luźnych tynków, rozbiórka obróbek blacharskich, oczyszczenie z odspojonych elementów,
- wywóz i utylizacja odpadów porozbiórkowych
- naprawa skorodowanych płyt balkonowych (roboty wykonać w odpowiednio dobranej technologii, którą należy przedłożyć w złożonej ofercie),
- wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych,
- wykonanie nowych wylewek ze spadkiem
- montaż nowych obróbek blacharskich,
- uzupełnienie tynków na balkonach wraz z wykończeniem malarskim
- wykonanie i montaż nowych balustrad balkonowych (balustrady do uzgodnienia z zamawiającym)
- roboty porządkowe

Wymagania Zamawiającego:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

1. Termin realizacji zamówienia: do końca listopada 2019r.
2. Gwarancja: 36 m-cy
3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena
4. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru
5. Dopuszcza się złożenie oferty: w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl
6. Termin składania ofert: 26.08.2019 r. do godz. 15.00
7. Dodatkowe informacje:
  Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik, Pan Łukasz Rzeszutek telefon (32) 455 30 37 wew. 23.
          Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.