Wodzisław Śląski 10.09.2019
Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 14-18 w Wodzisławiu Śląskim.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. PCK 2-4 w Wodzisławiu Śląskim.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. PCK 6-8 w Wodzisławiu Śląskim.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piastowska 1-11 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Przedmiot zamówienia:
Malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych usytuowanym przy ul. Orzeszkowej 14; PCK 2 i 4; PCK 8 ; Piastowska 1, 3 i 5 w Wodzisławiu Śląskim.

3. Zakres robót obejmuje:
- zabezpieczenie schodów, stolarki drzwiowej i okiennej przed zabrudzeniem.
- zbicie luźnych tynków wraz z uzupełnieniem
- naprawa spękań, szczelin i rys
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, tj. farby emulsyjnej ze ścian, sufitów oraz dolnych biegów schodowych,
- przygotowanie podłoża lamperii pod gładzie preparatem typu BetonKontakt
- zabezpieczenie narożników kątownikami aluminiowymi
- gładzie gipsowe dwuwarstwowe ścian i podestów schodowych (podniebień), przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
- malowanie olejne lamperii (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
- malowanie cokolików i policzków schodowych farbą olejną (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
- malowanie farbą olejna balustrad schodowych, elementów metalowych (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
- malowanie numerów lokali mieszkalnych
- umycie klatki schodowej po robotach budowlanych, tj. umycie podłóg, balustrad, stolarki okiennej i drzwiowej, kloszy.

4. Wymagania Zamawiającego:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i stosownych pomiarów w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

5. Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2019r.

6. Gwarancja: 36 m-cy

7. Kryteria wyboru oferty: 100% cena

8. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru

9. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@domaro.com.pl
10. Termin składania ofert: do 18.08.2019r.

11. Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Kazik telefon (32) 455 30 37 wew. 23.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o terminie podpisania umowy.