Wodzisław Śląski 30.09.2020 r.
DWM.2202.166.2020

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z aktualizacja audytu dla budynku stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kubsza 28 Wodzisław Śląski ”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji audytu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kubsza 28 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
- aktualizacji audytu energetycznego – (4 egz.);
- dokumentacji projektowej termomodernizacji (4 egz.);
- kosztorysu inwestorskiego; - (2 egz.);
- szczegółowego przedmiaru robót - (2 egz.);
# Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.
# Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
Zakres opracowania obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z założeniami audytu
- ocieplenie stropodachu zgodnie z założeniami audytu
- niezbędne roboty towarzyszące wynikające z założeń audytu
- zakres prac projektowych poza robotami termomodernizacyjnymi wynikającymi z założeń audytu - do uzgodnienia z Zarządem nieruchomości.
Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację.
Charakterystyka budynku:
- budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, zawierające cztery oddylatowane segmenty.
- budynek w technologii wielkopłytowej. Konstrukcję budynku stanowią murowane ściany nośne o grubości 25cm i 38 cm.
Stropodach jednospadowy kryty papą
1. Termin realizacji zamówienia: do 11.12.2020 r.
  Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej projektant przedstawi w terminie 21 dni od zawarcia umowy.
2. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury.
3. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
- Wykonawca musi posiadać kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi na dzień opracowania normami i przepisami prawa,
- Przed rozpoczęciem prac projektowych należy dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego.
1. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.10.2020 r. do godziny 1200.
2. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolnoty@domaro.com.pl
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Wszelkich informacji udziela Katarzyna Kazik 32 455 30 37 wew. 23 od 8.00 - 13.00
4. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Załącznik nr 1 – druk oferty