**UMOWA NR …………………………...**

Zawarta w dniu ………………………. **roku,** pomiędzy :

**Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położonej przy ul.** **…………………... w Wodzisławiu Śląskim** NIP: ………………..., w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty zwanym w treści umowy **„Zamawiającym”** w osobie: **……………………………...**

a

**…………………….…………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………….**

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa: **„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Młodzieżowej 67 b w Wodzisławiu Śląskim”.**
2. Zakres robót określa:
3. kosztorys ofertowy (załączony do umowy);
4. projekt budowlany termomodernizacji budynku stanowiący integralną część umowy.

3. Załączniki wymienione w § 1 ust. 2 ppkt. a) do b) stanowią integralną część niniejszej umowy.

4. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. organizację zaplecza prac;
2. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
3. koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku.

§ 2

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty siłami własnymi.
2. Zamawiający dopuszcza realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy częściowo lub w pełnym zakresie przez podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie, przez swoich podwykonawców jak i przez osoby przybrane do wykonania umowy, w tym za szkody w mieniu i na osobach.
4. Do powierzenia usług i zawarcia przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie lub pocztą elektroniczną.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechanie Podwykonawców.
6. Powierzone roboty Wykonawca wykona własnym materiałem, fachowo i sumiennie, zgodnie z wykazem robót, warunków zwykłych i specjalnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami i innymi przepisami technicznymi.

§ 3

TERMIN

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – ……………………………….... rok

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – ………………………………….rok

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **brutto ………………………………….zł**, słownie: …………………………………………………………….. …../100.
2. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie wszystkie elementy i rodzaje robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno co do ich jakości jak i ich rodzaju, niezbędne do

realizacji przedmiotu umowy.

1. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1.

1. Płatnikiem faktur będzie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mendego 4 w Wodzisławiu Śląskim. Przed dokonaniem zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zapłatę na rzecz podwykonawcy.
2. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku dłużnika.
3. Dopuszcza się rozliczenie fakturami częściowymi po wykonaniu etapu robót zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości robót będących przedmiotem umowy wynikających z oferty Wykonawcy.
4. Ustala się termin płatności faktur do 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury na adres lub datę potwierdzenia odbioru faktury.

§5

INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………….. prowadzącego działalność gospodarczą ………………………. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz projektem budowlanym.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: **……………………………………………..**

§ 6

PRZEKAZANIE FRONTU ROBÓT

1. Termin rozpoczęcia prac do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
2. Termin przekazania placu budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu robót.
4. W przypadku niemożności prowadzenia prac z winy Zamawiającego m.in. poprzez nieudostępnienie frontu prac terminy realizacji będą odpowiednio przesunięte. W razie wystąpienia takich sytuacji Wykonawca musi być powiadomiony o powyższym z przynajmniej 24 godzinnym uprzedzeniem.

§ 7

OCHRONA MIENIA

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić ochronę znajdującego się na placu budowy mienia należącego do Wykonawcy oraz warunki bezpieczeństwa i higieny prac.

§ 8

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót z winy Wykonawcy, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 9

ODBIORY

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. Zamawiający zakończy czynności związane z odbiorem najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od przystąpienia do odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót nie krótszy niż 21 dni roboczych, usunięcia wad – uwzględniający ich złożoność techniczną oraz ewentualną dostępność materiałów – a po jego upływie przystąpić do wykonania czynności odbioru końcowego.
5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nieistotnych Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego zakresu robót objętego umową, na zasadzie wynikających z k.c.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi zostają rozszerzone poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi **60 miesięcy** licząc od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają następujący tryb i zasady zgłaszania Wykonawcy reklamacji z powodu wad wykonania robót w okresie gwarancyjnym:
4. Wykonawca w terminie niezwłocznym jednak nie później niż 5 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres e-mail ..................................... dokona oględzin przedmiotu reklamacji, a w przypadku jej uznania usunie wadę w terminie kolejnych 14 – dni jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne. W przeciwnym razie podczas oględzin zostanie sporządzony protokół na którym ustali się datę usunięcia usterki.
5. przekroczenie terminu usunięcia usterki powyżej terminu określonego w § 10 pkt 3 ppkt a) spowoduje naliczenie poniższych kar umownych, których Zamawiający może wymagać od Wykonawcy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca na poczet należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zabezpieczy przed podpisaniem umowy kwotę …………………………. **zł** tj. 5 % ceny umownej brutto w formie pieniędzy wpłacanych przelewem na rachunek bankowy wskazany przed podpisaniem umowy lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która obejmować będzie przedmiotową umowę a okres obowiązywania będzie zgodny z okresem gwarancji i wykonania wynikającego z umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć gwarancję ubezpieczeniową o której mowa w pkt. 1 § 11 w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jednostronnego odstąpienia od umowy.
3. Część zabezpieczenia w wysokości 50% tj. …………………………………...**zł** w formie gwarancji ubezpieczeniowej zostanie zabezpieczona do okresu upłynięcia gwarancji i rękojmi.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia na gwarancję bankową lub inna formę.

§ 12

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy i będzie je regulował z konta Wspólnoty.
2. Za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wykonywanych robót naliczone będą odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

KARY UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3. w przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia usterek i wad innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy,
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn innych niż wynikających § 14 pkt. 1 ppkt 1.2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
5. Wartość wszystkich kar nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę stanowiącą 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV k.c. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo w razie:

1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.2 Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł wykonać swych zobowiązań umownych wobec tego kontrahenta.

1.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

1. Wykonawca:

* w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku - wg stanu na dzień odstąpienia,
* zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
* sporządzi wykaz materiałów będących jego własnością, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło bez jego winy,
* niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wykonane.

1. Zamawiający:

* odbierze roboty przerwane oraz zapłaci za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
* przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych powyższą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd – wydział gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy dla swej ważności muszą być dokonywane w formie pisemnej jako aneks pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszej umowy będzie nieważny – pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałej treści umowy. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje celem uzupełnienia postanowienia umowy w tej części.
5. Zamawiający dopuszcza realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy częściowo lub w pełnym zakresie przez podwykonawców.
6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część umowy.
8. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego – na co Zamawiający wyraża zgodę.
9. Wykonawca ma prawo do przesłania faktury VAT drogą elektroniczną na adres Zamawiającego ……………………………………… na co Zamawiający wyraża zgodę
10. Dane kontaktowe dla:

a) Zamawiającego:

- ……………………………………………………………………………………………...

b) Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………...

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

## ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………… ……………………………………