UMOWA NR  …………………………...

Zawarta w dniu ………………………. roku, pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położonej przy ul. …………………... w Wodzisławiu Śląskim  NIP: ………………..., w imieniu której działa Zarząd Wspólnoty zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w osobie: ……………………………...

a

…………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Młodzieżowej 67 b w  Wodzisławiu Śląskim”.

- Zakres robót określa:

- kosztorys ofertowy (załączony do umowy);

- projekt  budowlany termomodernizacji budynku stanowiący integralną część umowy.

3.   Załączniki wymienione w § 1 ust. 2 ppkt. a) do  b) stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.   Ponadto zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- organizację zaplecza prac;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

- koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku.

§ 2

PODWYKONAWCY

- Wykonawca  wykona roboty siłami własnymi.

- Zamawiający dopuszcza realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy częściowo lub                         w pełnym zakresie przez podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie, przez swoich podwykonawców jak i przez osoby przybrane do wykonania umowy, w tym za szkody w mieniu i na osobach.

- Do powierzenia usług i zawarcia przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą lub                            z dalszym podwykonawcą, wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechanie Podwykonawców.

- Powierzone roboty Wykonawca wykona własnym materiałem, fachowo i sumiennie, zgodnie                     z wykazem robót, warunków zwykłych i specjalnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami   i  innymi przepisami technicznymi.

§ 3

TERMIN

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy  –   ……………………………….... rok

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy  –  ………………………………….rok

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                   w kwocie brutto ………………………………….zł, słownie: …………………………………………………………….. …../100.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie  wszystkie elementy i rodzaje robót, czynności,  materiały  i  urządzenia,  zarówno  co  do  ich jakości jak i ich rodzaju, niezbędne do

- realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

- podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1.

- Płatnikiem faktur będzie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mendego 4                       w Wodzisławiu Śląskim. Przed dokonaniem zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować  zapłatę  na rzecz podwykonawcy.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku dłużnika.

- Dopuszcza się rozliczenie fakturami częściowymi po wykonaniu etapu robót zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości robót będących przedmiotem umowy wynikających z oferty Wykonawcy.

- Ustala  się termin płatności faktur do 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury na adres lub datę potwierdzenia odbioru faktury.

§5

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………….. prowadzącego działalność gospodarczą ………………………. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,  przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz projektem budowlanym.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ……………………………………………..

§ 6

PRZEKAZANIE FRONTU ROBÓT

- Termin rozpoczęcia prac do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Termin przekazania placu budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu robót.

- W przypadku niemożności prowadzenia prac z winy Zamawiającego m.in. poprzez nieudostępnienie frontu prac terminy realizacji będą odpowiednio przesunięte. W razie wystąpienia takich sytuacji Wykonawca musi być powiadomiony o powyższym z przynajmniej 24 godzinnym uprzedzeniem.

§ 7

OCHRONA MIENIA

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić ochronę znajdującego się na placu budowy mienia należącego do Wykonawcy  oraz warunki bezpieczeństwa i higieny prac.

§ 8

ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Za wszelkie szkody  wynikłe w trakcie realizacji robót z winy Wykonawcy, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 9

ODBIORY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Zamawiający zakończy czynności związane z odbiorem najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od przystąpienia do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać odbiór końcowy wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót nie krótszy niż 21 dni roboczych, usunięcia wad – uwzględniający ich złożoność techniczną oraz ewentualną dostępność materiałów – a po jego upływie przystąpić do wykonania czynności odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nieistotnych Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego zakresu robót objętego umową, na zasadzie wynikających z k.c.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi zostają rozszerzone poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi  60 miesięcy licząc od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujący tryb i zasady zgłaszania Wykonawcy reklamacji z powodu wad wykonania robót w okresie gwarancyjnym:

- Wykonawca w terminie niezwłocznym jednak nie później niż 5 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia reklamacji na adres e-mail ..................................... dokona oględzin przedmiotu reklamacji, a w przypadku jej uznania usunie wadę w terminie kolejnych 14 – dni jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne. W przeciwnym razie podczas oględzin zostanie sporządzony protokół na którym ustali się datę usunięcia usterki.

- przekroczenie terminu usunięcia usterki powyżej terminu określonego w § 10 pkt 3 ppkt a) spowoduje naliczenie poniższych kar umownych, których Zamawiający może wymagać od Wykonawcy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca na poczet należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi                    i gwarancji zabezpieczy przed podpisaniem umowy  kwotę …………………………. zł  tj. 5 % ceny umownej brutto w formie pieniędzy wpłacanych przelewem na rachunek bankowy wskazany przed podpisaniem umowy lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która obejmować będzie przedmiotową umowę a okres obowiązywania będzie zgodny z okresem gwarancji i wykonania wynikającego z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć gwarancję ubezpieczeniową o której mowa w pkt. 1  § 11 w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jednostronnego odstąpienia od umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 50% tj. …………………………………...zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej zostanie zabezpieczona do okresu upłynięcia gwarancji i rękojmi.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia na gwarancję bankową lub inna formę.

§ 12

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy               i będzie je regulował z konta Wspólnoty.

- Za opóźnienie w zapłacie należności z tytułu wykonywanych robót naliczone będą odsetki                w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

KARY UMOWNE

          - Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia usterek i wad innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn innych niż wynikających § 14 pkt. 1 ppkt 1.2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.

- Wartość wszystkich kar nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia brutto określonego      w  § 4 pkt. 1 umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę stanowiącą 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV k.c. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1.1  Zamawiającemu przysługuje prawo w razie:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.2 Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł wykonać swych zobowiązań umownych wobec tego kontrahenta.

1.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca:

- w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku - wg stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- sporządzi wykaz materiałów będących jego własnością, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło bez jego winy,

- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wykonane.

- Zamawiający:

- odbierze roboty przerwane oraz zapłaci za roboty wykonane do dnia odstąpienia,

- przejmie od Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych powyższą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd – wydział gospodarczy  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany do umowy dla swej ważności muszą być dokonywane w formie pisemnej jako aneks pod rygorem nieważności.

- Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszej umowy będzie nieważny – pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałej treści umowy. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje celem uzupełnienia postanowienia umowy w tej części.

- Zamawiający dopuszcza realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy częściowo lub                 w pełnym zakresie przez podwykonawców.

- Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego – na co Zamawiający wyraża zgodę.

- Wykonawca ma prawo do przesłania faktury VAT drogą elektroniczną na adres Zamawiającego ……………………………………… na co Zamawiający wyraża zgodę

- Dane kontaktowe dla:

a) Zamawiającego:

- ……………………………………………………………………………………………...

b) Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………...

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

## ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

…………………………………                               ……………………………………